|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作內容 | 負責人員 | 開始日期 | 完成日期 | 2018年12月 | | | 2019年1月 | | | 2019年2月 | | | 2019年3月 | | | 2019年4月 | | | 2019年5月 | | |
| 12/1 |  | 12/31 |  | 1/16 | 1/31 | 2/1 | 2/15 | 2/28 | 3/1 | 3/26 | 3/31 | 4/1 | 4/15 | 4/30 | 5/1 | 5/15 | 5/29 |
| 蒐集資料、探討問題、構思題目。 | 劉晉豪、劉豐銘、謝正德、林浚誠 | 2018/12/1 | 2018/12/30 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 專案目標確立及提出系統架構。 | 劉晉豪、劉豐銘、謝正德、林浚誠 | 2018/12/31 | 2019/1/15 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 完成系統整體架構設計圖。 | 劉晉豪、劉豐銘、謝正德、林浚誠 | 2019/1/16 | 2019/2/1 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繪製ERD。 | 劉晉豪、劉豐銘 | 2019/2/2 | 2019/2/10 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遊戲策劃。 | 謝正德 | 2019/2/2 | 2019/2/28 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建立資料庫。 | 劉豐銘 | 2019/2/11 | 2019/2/18 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 系統畫面、關卡設計。 | 謝正德、林浚誠 | 2019/3/01 | 2019/3/26 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 程式撰寫-註冊、登入介面。 | 劉晉豪 | 2019/3/26 | 2019/3/31 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 程式撰寫-Blockly與遊戲機制結合。 | 劉晉豪、劉豐銘 | 2019/3/26 | 2019/4/30 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 程式撰寫-遊戲介面。 | 劉晉豪 | 2019/4/1 | 2019/5/10 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 程式撰寫-創造地圖、裝備、成就功能。 | 劉豐銘 | 2019/5/1 | 2019/5/15 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 系統測試與修正。 | 劉晉豪、劉豐銘、謝正德、林浚誠 | 2019/5/16 | 2019/5/25 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 完成專案。 | 劉晉豪、劉豐銘、謝正德、林浚誠 | 2019/5/26 | 2019/5/29 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |